# Информация отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района за первый квартал 2011 года

Дорожная деятельность в Мариинско-Посадском районе

- Автомобильные дороги в границах муниципального района и населенных пунктов сельских поселений.

На 2011 год в Мариинско-Посадском районе на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, предусмотрено средств - 17945,822 тыс. руб. в том числе:

1. На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений – 4568,600 тыс. руб.,

в том числе:

- за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 2284,300 тыс.руб.

- за счет бюджета Мариинско-Посадского района – 2284,300 тыс.руб.

2. На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах муниципального района – 13377,222 тыс. руб.

- за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 12039,500 тыс. руб.

- за счет бюджета Мариинско-Посадского района – 1337,722 тыс. руб.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района переданных на содержание подрядным организациям ОАО «Чувашавтодор» и ОАО Авторемзавод «Маропоадский» на основании проведенного открытого аукциона составляет 208,91 км.

- Автомобильные дороги в границах Мариинско-Посадского городского поселения.

На 2011 год в Мариинско-Посадском городском поселении на осуществление дорожной деятельности предусмотрено средств - 2500,0 тыс. руб. в том числе:

- на содержание и ремонт - 2000,000 тыс. руб.

- на проектные работы – 500,000 тыс. руб.

III. За I квартал 2011 года выполнено дорожных работ:

1. По содержанию автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений на общую сумму – 1044,753 тыс.руб.,

Из них по поселениям:

| Аксаринское сельское поселение (14,9 км) | - | 61,182 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Бичуринское сельское поселение (13,7 км) | - | 97,660 тыс. руб. |
| Большешигаевское сельское поселение (19,9 км) | - | 99,954 тыс. руб. |
| Карабашское сельское поселение (15,7 км) | - | 65,000 тыс. руб. |
| Кугеевское сельское поселение (16,0 км) | - | 99,900 тыс. руб. |
| Октябрьское сельское поселение (33,5 км) | - | 155,057тыс.руб. |
| Первочурашевское сельское поселение (36,2 км) | - | 99,000 тыс. руб. |
| Приволжское сельское поселение (35,7 км) | - | 99,000 тыс. руб. |
| Сутчевское сельское поселение (14,7 км) | - | 70,000 тыс. руб. |
| Шоршелское сельское поселение (20,3 км) | - | 99,000 тыс. руб. |
| Эльбарусовское сельское поселение (26,8 км) | - | 99,000 тыс. руб. |

2. По содержанию автомобильных дорог в границах муниципального района на общую сумму – 4740,239 тыс. руб., из них:

- ОАО Авторемзавод «Марпосадский» - 2400,164 тыс. руб.

-  ОАО «Чувашавтодор» – 2340,075 тыс.руб.

3. По содержанию автомобильных дорог в границах Мариинско-Посадского городского поселения на общую сумму – 1051,400 тыс.руб.,

IV. Строительство автомобильных дорог.

Незавершенным объектом строительства остается автомобильная «Волга» - Марпосад-Октябрьское – Козловка» Мертень (с подъездами к д.д. Тузи, Нижеры, Щамалы, Мертень), протяженностью 6,496 км., строительство которой было начато в 2008 году.

О ходе реализации федеральной целевой программы

«Социальное развитие села до 2012 года».

В рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года» планируется направить средства на общую сумму:

- на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности 1340, 0 тыс. руб. из них субсидии:

- федерального бюджета – 900,0 тыс. руб.,

- республиканского бюджета ЧР – 140,0 тыс. руб.,

- бюджета Мариинско - Посадского района – 300,0 тыс. руб.;

- на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе 4210,0 тыс. руб., из них субсидии:

- федерального бюджета – 1730,0 тыс. руб.,

- республиканского бюджета ЧР – 750,0 тыс. руб.,

- бюджета Мариинско - Посадского района – 1730,0 тыс. руб.;

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 марта 2005 года по

Мариинско - Посадскому району

В настоящее время на учете состоит 68 ветерана участника и инвалида Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 марта 2005 года. Получили сертификаты 121 чел. Улучшили жилищные условия 117 человек. В 2011 году планируется поставить на учет ещё 25 ветеранов и участников ВОВ. Администрацией Мариинско-Посадского района для этих целей привлечено четыре подрядные организаций.

Обеспечение жильем многодетных семей 2011 год.

В 2011 году введен в эксплуатацию двух этажный жилой дом для многодетной семьи из восьми человек общей площадью 144 кв. м, освоено средств республиканского бюджета на сумму 2 377,055 тыс. руб.;

На обеспечение жильем многодетных семей из республиканского бюджета ЧР в 2011 году выделена сумма в размере 2835 тыс. руб. Администрацией Мариинско-Посадского городского поселения проведен аукцион на право заключения муниципального контракта на строительство кирпичного двухэтажного дома с подрядчиком ООО «Авторемзавод Марпосадский».

Информация о вводе жилья за счет всех источников финансирования

Программой ввода жилья за счет всех источников финансирования 2011 году предусмотрено ввести 19400 кв. м площади жилья, введено 3495,4 кв. м., из них в сельской местности 2429,8 кв. м, по Мариинско - Посадскому городскому поселению 1065,6 кв. м.

ГТС

В 2010 году подрядной организацией ОАО «Авторемзавод «Марпосадский» начат капитальный ремонт противоэрозионной плотины у д. Ильменькасы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Сумма капитального ремонта составит 5 млн. 963 тыс. 263 рубля. В 2010 году освоено 2 млн. 267 тыс. 977 рублей, из которых 1 млн. 881 тыс. 810 рублей средства федерального бюджета, 386 тыс. 167 руб. средства местного бюджета.

На 2011 год запланировано финансирование капитального ремонта в размере 3 млн. 772 тыс. 940 рублей, из них 3 млн. 724 тыс. 440 рублей средства федерального бюджета 48 тысяч 500 рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики.

Республиканская целевая программа «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда расположенного на территории Чувашской Республики».

В Мариинско-Посадском районе насчитывается 436 квартир, признанных аварийными и ветхими. Это 9 % от всей площади жилфонда района. В 2011 году для участия в этой программе ведется реконструкция трех многоквартирных жилых домов, так же продолжается строительство сорока восьми квартирного жилого дома (застройщик ООО «ЧувашВолгаСтрой») по ул. Ярославская 2в г. Мариинский Посад.

О выполнении органами местного самоуправления статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (по организациям коммунального комплекса Мариинско-Посадского района, а также по установке тарифов на коммунальные услуги для вновь созданных организаций).

Во всех организациях жилищно-коммунального комплекса установлены тарифы.

В состав жилищно-коммунального комплекса входят 12 организаций:

- теплоснабжающих организаций: 3 (ООО «Теплоэнерго», ООО «ЭК-Котельная», ОАО «Роспиртпром»;

- водоснабжения и водоотведения: 1 (ООО «Водоканал»);

- электроснабжения: (ООО «Коммунальные технологии» и «Северные электрические сети»);

- управляющие компании: 4 («УК-Гарантия», «УК-Центр», « Сервисные технологии», «УК-Комфорт»);

- организации, осуществляющие вывоз мусора: 1 (ООО «Сундырь»);

- организации, осуществляющие подачу газа: 1 (Чувашрегионгаз);

Вновь созданных организаций жилищно-коммунального хозяйства нет.

О погашении задолженности за потребленный природный газ.

Администрация Мариинско-Посадского района проводит работу с теплоснабжающими организациями: ООО «Теплоэнерго», ООО «ЭК-Котельная», по погашению задолженности по газу. Текущая задолженность ООО «Теплоэнерго» на 5433,0 тыс. рублей (пять миллионов четыреста тридцать три тысячи рублей). Текущая задолженность ООО «ЭК-Котельная» на 1 апреля 3074,2 тыс. рублей (три миллиона семьдесят четыре тысячи двести рублей). Общая задолженность по газу теплоснабжающими организациями на 1 апреля 2011 года составляет   8507,2 тыс. рублей (восемь миллионов пятьсот семь тысяч двести рублей).

Об оснащении приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов, муниципальных учреждений бюджетной и социальной сферы, а также эффективности реализации муниципальных программ энергосбережения и о предоставлении органами местного самоуправления данных о потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Общее количество установленных приборов учета энергоресурсов и воды в многоквартирных жилых домах составляет - 63 шт.  В бюджетных организациях -73 шт., осталось - 77 шт.

1. Продолжается реализация республиканской целевой программы «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009-2015 годы», принятой в начале 2009 года.

2. Проводится мониторинг работы по оснащению в 2011 году многоквартирных домов приборами учета.

3. Администрация района обеспечивает частичное софинансирование работ из муниципального бюджета по установке общедомовых приборов учета.

4. Утверждается график проведения работ и контроль над установкой общедомовых приборов учета.