ОТЧЕТ

о ходе выполнения программы работ по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Мариинско – Посадского (района, города)за 2005г.

| №№ пп | Мероприятия, утвержденные в программах (района, города) (перечислить проводимые мероприятия по каждому объекту с указанием конкретных видов и объемов работ по посадке деревьев, кустарников (наименование породы), установке малых архитектурных форм, беседок, разбивке газонов, цветников и др. работы) | Ед. изм. (кв.м., шт.) | Количество по плану фактически выполнено | Выполнение в процентах, % | Местонахождение объекта (населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие и др.) | Срок исполнения по программе за отчетный период | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция детского сквера под сквер им. Космонавта А.Г. Николаева Посадка деревьев, кустарников: Разбивка Газонов; Разбивка цветников Установка малых архитектурных форм: Посадка деревьев; липа | Шт. | Согласно проекту \160 | Разработан рабочий проект парка, ведутся земляные работы | Г. Марпосад ул. Ленинская, Бондарева | 2005-2006 | Городская администрация |
| 2 | Реконструкция сада Посадка деревьев, кустарников: Яблоня; Груша; боярышник калина и др. разбивка газонов и тд. | Шт Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 10 10 20/20 20/20 40 | - - 100% 100% - | Д. Сутчево | Выполнена расчистка и планировка сада | Сельская администрация |
| 3 | Реконструкция сквера Посадка деревьев, кустарников: Туя Липа Береза Ясень сирень и др. установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 40/40 20/20 /300 /200 20/20 10/5 20/10 | 100% 100% 100% 50% | С. Октябрьское на территорииСОШ | 2005г. | Сельская администрация |
| 4 | Реконструкция Успенского сада Вырубка старых и посадка новых деревьев и кустарников: Боярышник Калинина Яблоня Разбивка газонов и др. | Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 100 100 70 50 | Произведена вырубка старых деревьев | Г. Марпосад ул. Июльская | 2005 г.. | Городская администрация |
| 5 | Реконструкция площади с разбивкой сквера имени Е.Николаевой Посадка деревьев, кустарников: Туя (елка) Липа установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. Шт. | 40/40 20 10 20 | 100% - - - | С. Октябрьское | 2005г. | Сельская администрация |
| 6 | Реконструкция и развитие школьных садов, СХПК «Звезда», сад участковой больницы Посадка деревьев, кустарников Яблоня Груша Боярышник и др. Разбивка газонов и тд. | Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 40/40 40/40 60/60 50/50 | 100% | С. Первое Чурашево | 2005 г. | Сельская администрация |
| 7 | Закладка «Аллеи дружбы» Посадка деревьев, кустарников Липа береза | Шт. Шт. | 30/30 30/30 | 100% 100% | Нерядово | 2005 г. | Сельская администрация |
| 8 | Закладка сквера им. Овчинникова Посадка деревьев, кустарников Роза ругоза Липа Береза установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 80/100 40/150 40/100 20/10 40/20 | 125% 100% 100% 50% 50% | С. Первое Чурашево | 2005 г. | Сельская администрация |
| 9 | Сквер 60-летия Победы Посадка деревьев, кустарников Липа Береза Тополь пирамедальный Роза морщинистая установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. ограждение штакетником | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт.шт. Кв.м. | 160/160 50/50 90/90 350/350 20/20 40/40 360/360 | 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% | Г. Марпосад микрорайон Коновалово | 2005 г. | Городская администрация |
| 10 | Озелененная зона рекреационного назначения к 150-летию г. Мариинский Посад |  | Согласно проекту | Разрабатывается проектная документация | Г. Марпосад около Троицкого собора | 2005 г. | Городская администрация |
| 11 | Закладка аллеи имени А.Г. Николаева Посадка деревьев, кустарников Липа Береза, ель, яблоня, слива, спирея, Роза моршинистая | Шт. Шт. | 150/1200 150/5000 | 100% 100% | Вдоль дороги от ракеты до с.Шоршелы | 2005 г. | Сельская администрация |
| 12 | Создание ландшафтного парка имени Никиты Бичурина |  | Согласно проекту | Проектные работы | С. Бичурино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 13 | Закладка аллеи Посадка деревьев, кустарников Ива плакучая Береза | Шт.шт. | 40/40 980/980 | 100% 100% | Д. Малое Шигаево | 2005 г | Сельская администрация |
| 14 | Укрепление действующего оврага и посадка деревьев вокруг него Посадка деревьев, кустарников Ива Береза Рябина Липа ель | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 80/80 80/80 60/60 180/180 100/100 | 100% 100% 100% 100% 100% | Д. Мижули | 2005 г. | Сельская администрация |
| 15 | Посадка деревьев вокруг плотины «Аниш» Посадка деревьев, кустарников Ива Ель тополь | Шт. Шт. Шт. | 100/100 100/100 100/100 | 100% 100% 100% | Первочурашевская сельская администрация | 2005 г. | Сельская администрация |
| 16 | Посадка деревьев вдоль оврага по улице Центральная Посадка деревьев, кустарников Ива Береза боярышник | Шт. Шт. Шт. | 60/60 60/60 60/60 | 100% 100% 100% | Д. Большое Маклашкина | 2005 г. | Сельская администрация |
| 17 | Посадка деревьев на каскаде прудов д. Итяково Посадка деревьев, кустарников Сосна Ель | Шт. Шт. | 4000/4000 3000/3000 | 100% 100% | Бичуринска сельская администрация д. Итяково | 2005 г. | Сельская администрация |
| 18 | Посадка деревьев на склонах оврагов Посадка деревьев, кустарников Ива Липа Береза рябина | Шт. Шт. Шт. Шт. | 80/80 80/80 60/60 100/100 | 100% 100% 100% 100% | Шоршелская сельская администрация д.Анаткасы | 2005 г. | Сельская администрация |
| 19 | Посадка деревьев по склонам плотины Посадка деревьев, кустарников Ива плакучая Ель Береза липа | Шт.шт. Шт. Шт. | 180/180 180/180 200/200 120/120 | 100% 100% 100% 100% | Кугеевская сельская администрация д. Сатышево д.Шанары д.Новое Байгулово | 2005 г. | Сельская администрация |
| 20 | Посадка деревьев по склонам оврагов Посадка деревьев, кустарников Ива Липа Береза рябина | Шт. Шт. Шт. Шт. | 100/100 50/50 50/50 50/50 | 100% 100% 100% 100% | Нерядовская сельская администрация | 2005 г. | Сельская администрация |
| 21 | Посадка деревьев в овраге Посадка деревьев, кустарников Ива Ель Береза Липа | Шт. Шт. Шт. Шт. | 70/70 70/270 /480 /200 | 100% 100% | Эльбарусовская сельская администрация | 2005 г. | Сельская администрация |
| 22 | Благоустройство и посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Голубые ели Роза ругоза Спирея японская Липа Ива плакучая Разбивка цветников | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 50/50 70/70 70/70 300/300 200/200 40/40 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | Астакасинская сельская администрация | 2005 г. | Сельская администрация |
| 23 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Береза ель акация | Шт. Шт. Шт. | 200/100 100/50 200 | 50% 50% | От села Октябрьское до д.Аксарино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 24 | Посадка деревьев, кустарников в оврагах ель | Шт. | 1000/1000 | 100% | Д. Сюндюково | 2005 г. | Сельская администрация |
| 25 | Разбивка сквера Посадка деревьев, кустарников Роза ругоза Липа Береза Установка малых архитектурных форм: Скамейки Урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 60/60 40/40 40/40 10 20 | 100% 100% 100% | С.Бичурино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 26 | Благоустройство газонов и декоративное их ограждение, обустройство летних фонтанов и фигурных цветочных клумб | Кв.м. | 100/100 кроме летних фонтанов | 100% | С. Шоршелы | 2005 г. | Сельская администрация |

Глава Мариинско – Посадского района                                                                                                           А.А. Шумов