| Согласовано: Заместитель министра строительства - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ___________________ С.И. Глотов «_____» ________________ 2005г. | Согласовано: Заместитель министра природопользования Чувашской Республики __________________ Е.В. Юшин «____» _____________ 2005г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к районной  целевой программе

«Обеспечение населения Мариинско - Посадского района

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения  Мариинско - Посадского района

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»

| № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007- 2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Развитие систем водоснабжения города Мариинский Посад |
| 1. | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод в г. Мариинском Посаде |  | Минприроды Чувашии Администрация Марпосадского района | 2005 | Всего | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод. |  | Минприроды Чувашии | 2006- 2008 | Всего | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение микрорайона №3 и №5 города Мариинский Посад ( новое строительство) | 5,0 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 11,66 |  | 5,0 | 6,16 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,5 |  | 3,95 | 4,55 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,105 |  | 0,05 | 0,055 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,555 |  | 1,0 | 1,555 |
| 4. | Водоснабжение г. Мариинский Посад ( реконструкция магистральных сетей и систем водоснабжения жилых зданий) | 7,0 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 31,0 |  | 3,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11,0 |  | 1,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20 |  | 2,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | 2005- 2008 | Всего | 44,41 | 0,25 | 9,0 | 35,16 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11,0 |  | 1,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,5 |  | 6,95 | 23,55 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,355 | 0,25 | 0,05 | 0,055 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,555 |  | 1,0 | 1,555 |
| II. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |
| 1 | Проведение поисково-разведочных работ и гидрогеологическое обоснование водозаборных скважин |  | Минприроды Чувашии | 2005 - 2006 | Всего | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 2 | Строительство водозаборов подземных вод по результатам поисково-разведочных работ в д. Анаткасы | 4,0 км | Минприроды Чувашии | 2005 - 2006 | Всего | 3,72 | 1,0 | 2,72 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,7 | 1,0 | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,02 | - | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопровода д. Малое и Большое Камаево, д. Ельниково | 5,2 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 4,5 |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 4 | Строительство каптажного сооружения с. Шоршелы | 1шт | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,75 |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,75 |  | 0,75 |  |
| 5 | Водоснабжение с. Шоршелы | 1,3 км. | Минприроды Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2005 | Всего | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 6 | Водоснабжение с. Бичурино в т. ч. Строительство – 1.5 км., реконструкция – 1,5 км. | 3,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006-2008 | Всего | 2,93 |  | 1,65 | 1,28 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,53 |  | 1,25 | 0,28 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Водоснабжение д.Сюндюково | 3,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 3,3 |  | 1,1 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,95 |  | 0,5 | 1,45 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,25 |  | 0,1 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,1 |  | 0,5 | 0,6 |
| 8 | Водоснабжение д. Итяково | 2,0 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2007 | Всего | 2,2 |  | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,68 |  | 0,6 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,15 |  | 0,07 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,87 |  | 0,43 | 0,44 |
| 9 | Водоснабжение д. Вурманкасы | 2,8 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 3,28 |  | 1,0 | 2,28 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,6 |  | 0,55 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,13 |  | 0,08 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,75 |  | 0,37 | 0,38 |
| 10 | Водоснабжение д. Эльбарусово | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 1,9 |  |  | 1,9 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 11 | Водоснабжение д. Ильменькасы | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 1,65 |  | 0,55 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,15 |  | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Водоснабжение с. Тогаево | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 2,0 |  | 0,6 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,36 |  | 0,14 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,14 |  | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Водоснабжение д. Средние Бокаши | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 1,8 |  | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,24 |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 14 | Водоснабжение д. Ускасы, Первые Синьялы | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,85 |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 15 | Водоснабжение д. Истереккасы в т. ч. Строительство 1,2 км., реконструкция – 0,4 км. | 1,6 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 1,76 |  | 1,76 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,26 |  | 1,26 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 16 | Водоснабжение д. Акшики | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 1,65 |  | 1,65 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,95 |  | 0,95 |  |
| 17 | Водоснабжение села Октябрьское | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 1,1 |  | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,78 |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 18 | Водоснабжение д. Большое Аккозино с. ктябрьское | 4,08км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2005 - 2006 | Всего | 1,31 | 0,8 | 0,51 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 | 0,8 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,01 | - | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 19 | Водоснабжение д. Передние Бокаши | 0,3 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 0,77 |  |  | 0,77 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 20 | Водоснабжение д. Старое Тогаево | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 0,55 |  |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,03 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 21 | Водоснабжение д. Хороньялы | 0,4 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 0,44 |  |  | 0,44 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,04 |  |  | 0,04 |
| 22 | Водоснабжение д. Астакасы в т.ч. строительство – 2,0 км., реконструкция – 1,0 км. | 3,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 23 | Водоснабжение д. Тинсарино | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 1,8 |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 24 | Водоснабжение д. Дубовка | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,2 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 25 | Водоснабжение д.Сутчево в т.ч. строительство – 1,0 км., реконструкция – 1,0 км. | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007-2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,9 |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 26 | Водоснабжение д. Большое Маклашкино в т.ч. строительство – 1,0 км., реконструкция – 1,0 км. | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 1,95 |  | 1,1 | 0,85 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,48 |  | 0,8 | 0,68 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,12 |  | 0,05 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,35 |  | 0,25 | 0,1 |
| 27 | Водоснабжение д. Малое Маклашкино в т.ч. строительство – 0,5 км., реконструкция – 1,0 км. | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 1,4 |  | 0,55 | 0,85 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,85 |  | 0,4 | 0,45 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,45 |  | 0,1 | 0,35 |
| 28 | Водоснабжение д. Юрьевка | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 0,55 |  | 0,22 | 0,33 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,05 |  | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |
| 29 | Водоснабжение д. Ящерино | 1,2 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 1,52 |  | 0,3 | 1,22 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  | 0,25 | 0,35 |
| 30 | Водоснабжение д. Тузи | 0,5 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосад ского района | 2007- 2008 | Всего | 0,55 |  |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,37 |  |  | 0,37 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 31 | Водоснабжение д. Аксарино | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- | Всего | 3,02 |  |  | 3,02 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,22 |  |  | 1,22 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 32 | Водоснабжение д. Мертень | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 1,33 |  |  | 1,33 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,03 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 33 | Водоснабжение д. Нижеры | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 34 | Водоснабжение д. Сятракасы в т.ч. строительство – 1,0 км., реконструкция – 2,0 км. | 3,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 3,3 |  |  | 3,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,5 |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 35 | Водоснабжение д. Щамалы в т.ч. строительство – 0,3 км., реконструкция – 1,0 км. | 1,3 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 1,2 |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,59 |  |  | 0,59 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,51 |  |  | 0,51 |
| 36 | Водоснабжение д. Карабаши | 0,9 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 0,99 |  |  | 0,99 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,01 |  |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,88 |  |  | 0,88 |
| 37 | Водоснабжение д. Вурман Пилемчи | 1 баш | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 1,05 |  |  | 1,05 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 38 | Водоснабжение д. Дивлегильдино | 1 баш | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 1,05 |  |  | 1,05 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 39 | Водоснабжение с. Покровское в т.ч. строительство – 1,0 км., реконструкция – 1,0 км. | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 2,5 |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 40 | Водоснабжение д. Кугеево в т.ч. строительство – 0,5 км., реконструкция – 0,5 км. | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 0,97 |  | 0,5 | 0,47 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,07 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  | 0,45 | 0,35 |
| 41 | Водоснабжение д. Вторые Чекуры | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 0,55 |  |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,15 |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 42 | Водоснабжение д. Новое Байгулово в т.ч. строительство – 0,7 км., реконструкция – 1,0 км. | 1,7 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 1,6 |  | 0,77 | 0,83 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,6 |  | 0,47 | 0,13 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,14 |  | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,86 |  | 0,24 | 0,62 |
| 43 | Водоснабжение д. Сатышево | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,12 |  |  | 0,12 |
| 44 | Водоснабжение д. Шанары | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,07 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,23 |  |  | 0,23 |
| 45 | Водоснабжение д. Нерядово | 0,8 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 0,88 |  |  | 0,88 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,12 |  |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,71 |  |  | 0,71 |
| 46 | Водоснабжение д. Амачкино | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 0,55 |  |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 47 | Водоснабжение д. Водолеево | 0,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 0,65 |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 48 | Водоснабжение д. Пущино | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,16 |  |  | 0,16 |
| 49 | Водоснабжение Первое Чурашево | 7,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 8,25 |  | 1,65 | 6,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,75 |  | 1,35 | 5,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |
| 50 | Водоснабжение д. Вурман Кошки | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,8 |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 51 | Водоснабжение д. Ибраялы | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 1,65 |  | 0,55 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 |  | 0,15 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,55 |  | 0,3 | 0,25 |
| 52 | Водоснабжение д. Ирх Сирмы Кошки | 1,7 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,87 |  |  | 1,87 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,13 |  |  | 1,13 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,69 |  |  | 0,69 |
| 53 | Водоснабжение д. Ирх Сирмы Ронги в т.ч. строительство – 0,5 км., реконструкция – 1,5 км. | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 2,2 |  | 0,55 | 1,65 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,88 |  | 0,53 | 0,35 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,06 |  | 0,02 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,76 |  |  | 0,76 |
| 54 | Водоснабжение д. Караньялы в в т.ч. строительство – 0,8 км., реконструкция – 2,5 км. | 3,3 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 3,02 |  |  | 3,02 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,46 |  |  | 1,46 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 55 | Водоснабжение д. Мижули в т.ч. строительство – 0,5км., реконструкция 2,5 км. | 3,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,69 |  |  | 2,69 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,09 |  |  | 1,09 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 56 | Водоснабжение д. Нижние Ирх Сирмы | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,4 |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 57 | Водоснабжение д. Синьялы Ирх Сирмы | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,75 |  |  | 0,75 |
| 58 | Водоснабжение д. Чиршкасы | 2,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,75 |  |  | 2,75 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,25 |  |  | 1,25 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,95 |  |  | 0,95 |
| 59 | Водоснабжение д.Этнескеры | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,65 |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 60 | Водоснабжение д. Шульгино | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 61 | Водоснабжение с. Кушниково в т.ч. строительство – 1,0 км. Реконструкция 0,5 км. | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,1 |  |  | 2,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,15 |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 62 | Водоснабжение д. Новое Кушниково | 1,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 63 | Водоснабжение д. Ураково | 1,0км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,4 |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 64 | Водоснабжение д. Большое Шигаево | 2,0 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,2 |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,16 |  |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,94 |  |  | 0,94 |
| 65 | Водоснабжение д. Малое Шигаево | 1,5 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,65 |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 66 | Водоснабжение д. Большое Яндуганово | 1 баш | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,15 |  |  | 1,15 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 67 | Водоснабжение д. Малое Яндуганово | 2 баш | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,52 |  |  | 0,52 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 68 | Водоснабжение д. Сотниково | 2,7 км. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007 - 2008 | Всего | 2,97 |  |  | 2,97 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,03 |  |  | 1,03 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,07 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,87 |  |  | 0,87 |
| 69 | Обустройство зон санитарной охраны водоисточников в населенных пунктах Мариинско – Посадского района |  | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 - 2008 | Всего | 0,15 |  | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,15 |  | 0,05 | 0,1 |
| 70 | Проектные работы |  | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2005 - 2007 | Всего | 1,4 |  | 0,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 11 | 122,28 км. | Минприроды Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006- 2008 | Всего | 123,91 | 3,5 | 29,88 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19,6 |  | 1,8 | 17,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 61,24 | 3,5 | 17,135 | 40,605 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 6,23 |  | 1,55 | 4,68 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 36,84 |  | 9,395 | 27,445 |
| III. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения 3.1. Очистка бытовых сточных вод |
| 1 | Реконструкция биологических очистных сооружений производительностью 700м3/сут. И строительство канализационных сетей протяженностью – 1км. С. Шоршелы |  | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2006 | Всего | 13,0 |  | 13,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10,9 |  | 10,9 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Маринский Посад | 5000 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 19,7 |  |  | 19,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13,7 |  |  | 13,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 3 | Реконструкция напорного коллектора г. Мариинский Посад | 1,5 км.. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2005- 2006 | Всего | 5,65 | 3,05 | 2,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,15 | 0,05 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений в селе Октябрьское | 200 м3/сут. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9,0 |  |  | 9,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 17,9 |  |  | 17,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5 | Реконструкция биологических очистных сооружений в селе Бичурино | 100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,42 |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 6 | Реконструкция биологических очистных сооружений в д. Большое Шигаево | 100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 6,5 |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,92 |  |  | 0,92 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 7 | Реконструкция биологических очистных сооружений и систем канализации в с. Первое Чурашево | 100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 7,0 |  |  | 7,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,92 |  |  | 1,92 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационного коллектора от д. Сутчево до канализационной сети города Мариинский Посад | 3,0 км | Минстрой Чувашии, Администрация Марпосадского района | 2007- 2008 | Всего | 11,08 |  |  | 11,08 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.1. |  |  | 2005- 2008 | Всего | 97,93 | 3,05 | 15,6 | 79,28 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 30,0 |  | 1,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 56,76 | 3,0 | 12,9 | 40,86 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,67 | 0,05 | 0,2 | 3,42 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,5 |  | 1,5 | 6,0 |
| 3.2. Охрана и восстановление водных объектов |
| 1 | Укрепление берегов реки Цивиль (противоэрозионные мероприятия) с. Шоршелы |  | администрация района | 2006 | Всего | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,25 |  | 0,25 |  |
| 2 | Залужение прибрежных защитных полос водных объектов по района | 200 га. | администрация района | 2006- 2008 | Всего | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 3 | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов района | 200.га | администрация района | 2007 - 2008 | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 4 | Установление границ водоохранных зон на реках района |  | администрация района | 2007- 2008 | Всего | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 5 | Берегоукрепительные работы на р.Волга у д. Ураково | 0,4 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2007- 2008 | Всего | 5,2 |  | 2,9 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4,7 |  | 2,4 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление берегов реки Нижняя Сундырка в черте города Мариинский Посад | 2,0 км | администрация района | 2006- 2008 | Всего | 2,6 |  | 0,6 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,6 |  | 0,6 | 2,0 |
| 7 | Берегоукрепительные противоэрозионные работы в микрорайоне Денисово города Мариинский Посад | 1,0км. | администрация района | 2007- 2008 | Всего | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Итого по разделу 3.2. |  |  |  | Всего | 10,75 |  | 3,8 | 6,95 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4,7 |  | 2,4 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,1 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5,45 |  | 0,85 | 4,6 |
|  | Итого по разделу III |  |  | 2005- 2008 | Всего | 108,68 | 3,05 | 19,4 | 87,23 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35,7 |  | 3,4 | 32,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 57,26 | 3,0 | 13,4 | 40,86 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,77 | 0,05 | 0,25 | 3,47 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12,95 |  | 2,35 | 10,6 |
|  | Всего по Программе |  |  | 2005- 2008 | Всего | 277 | 6,8 | 58,28 | 211,92 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 66,3 |  | 6,2 | 60,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 149,0 | 6,5 | 37,485 | 105,015 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 10,355 | 0,3 | 1,85 | 8,205 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 52,345 |  | 12,745 | 39,6 |