Информация

о плане мероприятий на осенний период по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Мариинско – Посадского (района, города) по состоянию на 29 августа 2005г.

в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики «О Годе парков и садов»

| №№ пп | Мероприятия, утвержденные в программах (района, города) (перечислить проводимые мероприятия по каждому объекту с указанием конкретных видов и объемов работ по посадке деревьев, кустарников (наименование породы), установке малых архитектурных форм, беседок, разбивке газонов, цветников и др. работы) | Ед. изм. (кв.м., шт.) | Количество по плану фактически выполнено | Выполнение в процентах, % | Местонахождение объекта (населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие и др.) | Срок исполнения по программе за отчетный период | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция детского сквера под сквер им. Космонавта А.Г. Николаева Посадка деревьев, кустарников: Разбивка Газонов; Разбивка цветников Установка малых архитектурных форм: Другие работы |  | Согласно проекту | Разработан рабочий проект парка, ведутся земляные работы | Г. Марпосад ул. Ленинская, Бондарева | 2005-2006 | Городская администрация |
| 2 | Реконструкция сада Посадка деревьев, кустарников: Яблоня; Груша; разбивка газонов и тд. | Шт Шт. Кв.м. | 10 10 40 | - - - | Д. Сутчево | Выполнена расчистка и планировка сада | Сельская администрация |
| 3 | Реконструкция сквера Посадка деревьев, кустарников: Туя сирень и др. установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. Шт. | 40 20 10 20 | - - - - | С. Октябрьское на территорииСОШ | 2005г. | Сельская администрация |
| 4 | Реконструкция Успенского сада Вырубка старых и посадка новых деревьев и кустарников: Боярышник Калинина Яблоня Разбивка газонов и др. | Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 100 100 70 50 | Произведена вырубка старых деревьев | Г. Марпосад ул. Июльская | 2005 г.. | Городская администрация |
| 5 | Реконструкция площади с разбивкой сквера имени Е.Николаевой Посадка деревьев, кустарников: Липа установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. | 20 10 20 | - - - | С. Октябрьское | 2005г. | Сельская администрация |
| 6 | Реконструкция и развитие школьных садов, СХПК «Звезда», сад участковой больницы Посадка деревьев, кустарников Яблоня Груша Боярышник и др. | Шт. Шт. Шт. | 40 40 60 |  | С. Первое Чурашево | 2005 г. | Сельская администрация |
| 7 | Закладка «Аллеи дружбы» Посадка деревьев, кустарников Липа | Шт. | 30 |  | Нерядово | 2005 г. | Сельская администрация |
| 8 | Закладка сквера им. Овчинникова Посадка деревьев, кустарников Роза ругоза установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт. Шт. Шт. | 80 20 40 |  | С. Первое Чурашево | 2005 г. | Сельская администрация |
| 9 | Сквер 60-летия Победы Посадка деревьев, кустарников установка малых архитектурных форм: скамейки урны и т.д. | Шт.шт. | 20 40 | - - - | Г. Марпосад микрорайон Коновалово | 2005 г. | Городская администрация |
| 10 | Озелененная зона рекреационного назначения к 150-летию г. Мариинский Посад |  | Согласно проекту | Разрабатывается проектная документация | Г. Марпосад около Троицкого собора | 2005 г. | Городская администрация |
| 11 | Закладка аллеи имени А.Г. Николаева Посадка деревьев, кустарников Береза | Шт. | 150 |  | Вдоль дороги от ракеты до с.Шоршелы | 2005 г. | Сельская администрация |
| 12 | Создание ландшафтного парка имени Никиты Бичурина |  | Согласно проекту | Проектные работы | С. Бичурино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 13 | Посадка деревьев вдоль оврага по улице Центральная Посадка деревьев, кустарников Ива Береза боярышник | Шт. Шт. Шт. | 60 60 60 |  | Д. Большое Маклашкина | 2005 г. | Сельская администрация |
| 14 | Посадка деревьев по склонам оврагов Посадка деревьев, кустарников Ива | Шт. | 50 |  | Нерядовская сельская администрация | 2005 г. | Сельская администрация |
| 15 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Береза ель акация | Шт. Шт. Шт. | 100 50 200 |  | От села Октябрьское до д.Аксарино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 16 | Разбивка сквера Посадка деревьев, кустарников Установка малых архитектурных форм: Скамейки Урны и т.д. | Шт. Шт. | 10 20 |  | С.Бичурино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 17 | Благоустройство газонов и декоративное их ограждение, обустройство летних фонтанов и фигурных цветочных клумб | Кв.м. | 100 |  | С. Шоршелы | 2005 г. | Сельская администрация |
| Дополнительные мероприятия на осенний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Липа ель | Шт. Шт. | 50 50 |  | Д. Аксарино | 2005 г. | Сельская администрация |
| 19 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Береза ель | Шт. Шт. | 50 50 |  | Д. Сятракасы | 2005 г. | Сельская администрация |
| 20 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Береза ель | Шт. Шт. | 50 50 |  | Д. Вурман Пилемчи | 2005 г. | Сельская администрация |
| 21 | Посадка деревьев Посадка деревьев, кустарников Береза Липа | Шт. Шт. | 10 10 |  | Д. Дивлетгильдино | 2005 г. | Сельская администрация |