Иинформация  о ходе проведения мероприятий в районе в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики  № 103 от 06 октября  2005 года «О проведении в 2006 году Дня Республики»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция Дома купца Соснина | 15 июня 2006 г. | Адм.района, ООО «Маяк» | Ведутся внутренние отделочные работы, замена дверных и оконных блоков, ведется подготовительная работа к отделке фасада |
| 2. | Покраска фасадов зданий и ограждений | 20 июня 2006 г. | Администрация города, руководители предприятий, организаций, владельцы | Проектным институтом «Чувашгражданпроект» совместно с отделом градостроительства и ЖКХ подготовлены эскизные варианты раскраски фасадов и ограждений, представлены владельцам зданий и сооружений |
| 3. | Завершение газификации частных домов в исторической части города | 30 мая 2006 г. | Адм.района, города, ООО «Маяк» | Неоднократно обращались с ходатайством в Минстрой Чувашии об оказании содействия в выделении средств на завершение газификации исторической части г. Мариинский Посад, но положительных результатов до настоящего времени не добились. Но, несмотря на это, работы по газификации продолжаются за счет средств подрядной организации ООО «Маяк» |
| 4. | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия в исторической части города | до 20 июня 2006 г. | Администрация города, подрядчики | Работы по ремонту асфальтового покрытия запланировано в мае месяце, тендер по определению подрядной организации объявлен, результаты конкурса будут известны после 28 апреля 2006г. |
| 5. | Ремонт ограждений палисадников | 15 июня 2006 г. | Администрация города | Работы по ремонту ограждений палисадников начаты с осени 2005 года, с апреля 2006 года работа уже возобновлена. |
| 6. | Реконструкция детского парка им. А.Г. Николаева (продолжение) | до 12.06.06 г. | Адм.района, ООО «Маяк» | В данное время на территории парка почва не просохла, поэтому земляные работы не начаты, но подготовка и изготовление объектов архитектуры малых форм, детского оборудования для детского городка ведется. |
| 7. | Разбивка цветочных клумб и газонов | май 2006 г. | Адм. Города, организации, предприятия | Отделом градостроительства и ЖКХ подготовлены эскизные варианты разбивки цветочных клумб и газонов Посеяны семена цветов на рассаду. Организована коллективная заявка на приобретение цветущей рассады в ЗАО « Агрофирме « Ольдеевский». Большую помощь в этом оказывает ООО «Маяк». |
| 8. | Установка цветочных вазонов | апрель 2006 г. | Адм.города | Цветочные вазоны будут установлены в мае |
| 9. | Благоустройство придомовых детских площадок | 1 июня 2006 г. | Адм.города, МПОЖКХ | Ведется очистка |
| 10. | Замена автопавильонов по ул. Горького, Курчатова, Ломоносова, Николаева | до 1июня 2006 г. | Адм.города, предприятия | Планируется установка 3-х автопавильонов, один установлен по ул. Горького |
| 11. | Благоустройство Набережной реки Волга, реконструкция лестницы с берега р. Волга на ул. Набережная, строительство пирса | до 01.06.06 г. | Адм.района, подрядчик по конкурсу | начато благоустройство Набережной реки Волга – очистка берега, обрезка деревьев; реконструкция лестницы с берега р. Волга на ул. Набережная будет отремонтирована в мае; вместо строительства пирса предусмотрена установка платформы Чебоксарским речным портом |
| 13. | Благоустройство памятника природы «Государева гора» | май | Адм.района, подрядчик по конкурсу | Благоустройство памятника природы «Государева гора» предусматривает художественное оформление склона горы, установку беседки или ротонды в июне |
| 14. | Замена электроопор и светильников | апрель | Адм.города, ООО «Электросеть» | Планируется замена и поправка электроопор и светильников в июне |
| 15. | Завершение строительства 24-кв. жилого дома по ул. Курчатова по программе переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | июнь 2006 г. | Адм.города, ООО «Посад» | Продолжается строительство 24-х квартирного дома, в 2006 году выделено – 2.5 млн. руб. |
| 16. | Ремонт водопровода декоративное оформление территорий водоразборных колонок в исторической части города | 15.06.2006 г. | ОАО «Водоканал», адм.города |  |
| 17. | Реконструкция городского стадиона: установка трибун для зрителей, ремонт административного здания, установка баскетбольных щитов для стрит-бола |  |  | Направлено письмо с просьбой об оказании финансовой помощи в реконструкции стадиона в Минспорт ЧР, поддержка не обещана. Ремонт будет произведен с привлечение спонсоров |
| 18. | Благоустройство 10 родников, реставрация часовни и строительство купальни на «Святом ключе», капитальный ремонт висячего моста через р.Сундырка, как объекта туризма | июнь | Адм.района | Благоустройство родников начато на «Святом ключе» работы будут вестись по иере высыхания почвы. |
| 19. | Открытие здания поисково-спасательной службы МЧС России на Набережной | 10 июня 2006 г. | МЧС | Открытие здания поисково-спасательной службы МЧС России на Набережной |
| 20. | Строительство парка 150-летия города, изготовление и монтаж скульптурного памятника Марии Александровне, чье имя носит г.Мариинский Посад | до 20 июня 2006 г. | Адм.города, инвесторы | Продолжается разработка проектной документации парка, строительство моста через р. Н.Сундырка |
| 21. | Ремонт здания универмага по ул.Ленинская, гастронома №2 по ул. М№2 по ул.ма фирменного магазина "тупала Н.Ктеки семев для стрит-болаосковская, ул.Горького | до 6 июня 2006 г. | Октябрьское РАЙПО | Завершается ремонт столовой, ведутся подготовительные работы по ремонту фасадов |
| 22. | Благоустройство Успенского сада и реконструкция кинотеатра «Чайка», создание многопрофильного центра нового типа с показом спутникового Благоустройство Успенского сада кино, тренажерными залами, массажными кабинетами, душевыми | до 15 июня 2006 г. | Адм.района и подрядчик по конкурсу | по мере высыхания почвы в саду будет начато благоустройство Успенского сада, ведется работа по созданию многопрофильного центра нового типа. Открытие состоится в сентябре |
| 23. | Ремонт и создание городской модельной библиотеки на базе библиотеки семейного чтения в Микрорайоне Коновалово | 22 июня 2006 г. |  | ведется |
| 24 | Ремонт помещений и благоустройство территории Дома культуры в микрорайоне Спиртзавод | май 2006 г. | Адм.района, подрядчик по конкурсу | ведется |
| 25. | Реставрация памятника истории и архитектуры «Дом, с балкона которого в 1919 году выступала Н.К.Крупская» | до 15июня 2006 г. | Министерство культуры | Денежные средства для ремонта здания предусмотреныв размере 300,0 тыс. руб., из республиканского бюджета, ведутся подготовительные работы |
| 26. | Благоустройство территории рынка ООО «Жаворонок» по ул.Бондарева | до 1 июня | Директор рынка | ведется |
| 27. | Реконструкция фирменного магазина «Сентерварри» ФГУП «Росспитрпром» | до 1мая | спиртзавод | начато |
| 28. | Берегоукрепительные работы от р. Верхняя Сундырка до р. Нижняя Сундырка – 2 км | до 10 июня | Минприроды, Адм.города, Экологический фонд района | денег не выделено |
| 29. | Противоэрозийные работы по укреплению берега р.Волга в микрорайоне Денисово |  | Минприроды, Адм.города, Экологический фонд района |  |
| 30. | Посадка зеленых насаждений в придорожной полосе от территории Химпрома до моста через р. Цивиль совместно с администрацией Чебоксарского района с устройством пешеходных и велосипедных дорожек; изготовление и установка декоративных решеток ограждения стелы «Ракета» при въезде в с. Шоршелы, строительство ограждения фруктового сада в с. Шоршелы |  |  |  |
| 31. | Реконструкция и благоустройство ул. Николаева от въезда в город до пристани | до 20 июня | Администрация города | Проектно-сметная документация подготовлена. Объявлен тендер по отбору подрядной организации |
| 32. | Благоустройство территории Троицкого собора г.Мариинский Посад: разбивка газонов, строительство ограждения | до 20 мая | Троицкий приход, Администрация города | Ведется очистка |
| 33. | Реконструкция фасада и кровли жилого дома на пешеходной зоне в исторической части города по ул. Ленинская, д.3 Реконструкция сценической уличной площадки, ограждений | до 1 июня | Адм.города, подрядчик по конкурсу | будет проведена в июне |
| 34. | Капитальный ремонт здания администрации, благоустройство территории | 10 июня | Администрация района | Ведется работа по ремонту здания администрации |
| 35. | Приобретение и установка мусорных урн, туалетов в местах проведения праздничных мероприятий, ремонт городского туалета | май | Адм.города, подрядчик по конкурсу | Планируется приобретение 40 шт. дополнительно урн, строительство 3-х временных туалетов и ремонт городского туалета. |
| 36. | Реконструкция и благоустройство территории гаража ЖКХ по ул. Казанская | до 1июня | ЖКХ | Предъявлено предписание |
| 37. | Благоустройство и ремонт дамб и переходов по ул.Октябрьская-Нахимова; Октябрьская-Лазо, | 10 июня | Администрация города, подрядчик по конкурсу | будет проведено в июне |
| 38. | Создание ландшафтного парка по ул.Ярославская г.Мариинский Посад | октябрь - май | горадминистрация |  |
| 39. | Ликвидация несанкционированных свалок в городе | октябрь - май | горадминистрация | Ведется постоянная работа по ликвидации свалок |
| 40. | Реконструкция старого здания гимназии №1 под мини-рынок | до 30 мая | Частный предприниматель | Планируется ввод I очереди к 20.06.2006 г. |
| 41. | Ремонт фасадов зданий по ул. Горького, Казанская, Московская, Волжская Николаева, Ленинская, Июльская, Бондарева, Набережная | 20 июня | Адм.города, МПОЖКХ | Ведется, к 20.06 планируется завершить |
| 42. | Установка объектов архитектуры малых форм рекламных тумб, скамеек, скульптурных композиций, ит.д. | 15 июня | администрация | будут установлены в июне |
| 43. | Ремонт кровли Мариинско-Посадской ДШИ | 15 июня | Адм.района, подрядчик по конкурсу | запланировано в июне по окончании учебного года |
| 44. | Строительство асфальтовой дороги с переносом водопровода с ул. Николаева до центра социального обслуживания | 15 июня | Адм.города, подрядчик по конкурсу | Проектно-сметная документация подготовлена, проведена экспертиза. Объявлен тендер по отбору подрядной организации. |
| 45. | Благоустройство тротуаров | июнь | Адм.города, подрядчик по конкурсу | Идет уборка от мусора |
| 46. | Оформление фасада кафе на Набережной, благоустройство территории, разбивка газонов, цветников | до 09.05.06 | Ролдугин А.П.- предприниматель | Предъявлено предписание |
| 47. | Изготовление и установка сценических площадок | до 23.06.06 | Лесхоз, администрация |  |
| 48. | Благоустройство и озеленение территорий торговых предприятий и павильонов | 1 июня | Руководители предприятий, адм. города | Предъявлены предписания |
| 49. | Реконструкция автозаправочной станции | 25 мая 2006 г. | АЗС-13 | Предъявлено предписание. Получен положительный ответ |
| 50. | Реконструкция здания автовокзала | 10 мая 2006 г. |  | Предъявлено предписание. Получен положительный ответ |
| 51. | Реконструкция здания насосной станции очистных сооружений, благоустройство территории | 30 мая 2006 г. |  | Работа ведется |
| 52. | Снос ветхих домов, заборов | октябрь-апрель | Администрация города | Снесено 6 ветхих домов, 300 п.м. заборов, построены новые заборы |
| 53. | Фото-вернисаж «Мариинско-Посадский район: вчера, сегодня, завтра» | 23 июня 2006 г. | музей | ведется подготовка |
| 54. | Презентация реконструкции детского парка «Праздничная карусель» | 23 июня | Администрация города | ведется подготовка |
| 55. | Межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства «Доброе соседство» | 23 июня 2006 г. | Отдел социального развития, республиканский дом народного творчества | ведется подготовка |
| 56. | «Благословен будь, град Мариинский Посад!» - театрализованное представление на Набережной | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития Администрация города оргкомитет | ведется подготовка |
| 57. | «Золотые россыпи ремесел» анимационная выставка произведений мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития РДК, музей | ведется подготовка |
| 58. | Обряд имянаречения новорожденного «Пусть имя счастье тебе принесет» | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития, ЗАГС | ведется подготовка |
| 59. | Праздничные мероприятия свадебных торжеств «Обручальные колокола» | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития , ЗАГС | ведется подготовка |
| 60. | Районный бал выпускников «Тропа нацелена в мечту» | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития, РОО | отменен |
| 61. | Праздничная тематическая дискотека «У Государевой горы» с фейерверком | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития, РОВД, оргкомитет | ведется подготовка |
| 62. | Первая Открытая Ассамблея библиоманов России «Возвращение к потомкам» (посвящается 150-летию и наименованию города Мариинский Посад) гала-концерт творческих коллективов России и Чувашии | 23 июня 2006 г. 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития, библиотека Минкультуры | ведется подготовка |
| 63. | Праздничное шествие художественных, спортивных коллективов – участников праздника | 24 июня 2006 г. | Минкультуры, отдел социального развития | ведется подготовка |
| 64. | Выставка-вернисаж работ художников Чувашии в художественной галерее | 23 июня 2006 г. | Отдел социального развития , музей | ведется подготовка |
| 65. | Спортивные состязания: водно-парусная регата, заплыв на байдарках | 24 июня 2006 г. | Минспорт оргкомитет |  |
| 66. | Национальные спортивные игры | 24 июня 2006 г. | оргкомитет | ведется подготовка |
| 67. | «Молодость.Спорт.Красота» - спортивно-театрализованное шоу | 24 июня 2006 г. | Отдел социального развития оргкомитет | ведется подготовка |
| 68. | «Фестивальная радуга» - театрализованный концерт | 24 июня 2006 г. | Отдел , РДК | ведется подготовка |
| 69. | «От Сундыря до имени Марии» - фотовыставка из фонда музея, фотографий жителей города, архивных документов городов Чебоксары, Казань | 23 июня 2006 г. | Музей | ведется подготовка |
| 70. | «Красота древней земли» республиканская ярмарка, выставка-продажа изделий ДПИ с участием мастеров на Набережной или стадионе | 24 июня 2006 г. | Оргкомитет, РДК | ведется подготовка |
| 71. | «Песнь Чувашии в узорах рукотворных» выставка национальной вышивки и ткачества | 23 июня 2006 г. | Оргкомитет, РДК | ведется подготовка |
| 72. | Презентация по открытию первой очереди реконструкции памятника архитектуры 19 в. – Дома купца Соснина | 24 июня 2006 г. | Администрация района Отдел к социального развития | ведется подготовка |
| 73. | Открытие многопрофильного центра «Добрыня» | 24 июня 2006 г. | Горадминистрация, отдел , социального развития центр «Добрыня» | перенесено на сентябрь |
| 74. | Открытие памятника Марии | 24 июня 2006 г. | Горадминистрация, | Не планируется |
| 75. | Открытие городской модельной библиотеки на Коновало | 23 июня 2006 г. | Отдел социального развития культуры | ведется подготовка |
| 76. | Ежегодный открытый компьютерный фестиваль «Мы – будущее Чувашии» | 23 июня 2006 г. | Отдел социального развития | ведется подготовка |
| 77. | Ярмарка кулинарных изделий предприятий общественного питания района | 24 июня 2006 г. | Райпо, предприятия | ведется подготовка |
| 78. | Турнир по пляжному волейболу | 24 июня 2006 г. | Оргкомитет | ведется подготовка |
| 79. | Праздничные мероприятия в с. Шоршелы, П.Чурашево, п. Спиртзавод, микрорайоне Коновалово | 24 июня 2006 г. | Главы гор., сельских поселений, оргкомитет, отдел социального развития | ведется подготовка |
| 80. | Художественное оформление улиц города, изготовление растяжек, рекламных щитов | 2 июня 2006 г. | Оргкомитет | ведется подготовка |
| 81. | Приобретение музыкального оборудования для озвучивания праздничных мероприятий | до 20.06.06 г. | Отдел социального развития , РДК | ведется подготовка |
| 82. | Пошив сценических костюмов | 10 июня 2006 г. | Отдел социального развития , РДК | ведется подготовка |
| 83. | Подготовка буклетов, сувенирных материалов, продукции | 10 июня 2006 г. | Отдел социального развития , оргкомитет | ведется подготовка |