СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О районной целевой программе

« Отходы на 2008-2011 годы»

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года, № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 г. «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2006 года № 153 «О республиканской  целевой программе «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике  на 2006-2010 годы» и в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения, экологической обстановки в районе и    комплексного решения проблем  по обращению с отходами производства и потребления

Районное Собрание депутатов решило:

- Утвердить районную целевую программу «Отходы 2008-2011 годы»

(Приложение 1).

2.	Главам поселений, отделу градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района содействовать более широкому вовлечению населения к соблюдению требований по обращению с отходами.

3.	Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовать  организовать работу по раздельному сбору отходов.

4.	Главам поселений, отделу градостроительства и развития общественной инфраструктуры, территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе (по согласованию) усилить контроль за соблюдением санитарных и экологических требований по обращению с отходами на территории Мариинско-Посадского района.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов района по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи, отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры Мариинско-Посадского района.

Глава

Мариинско-Посадского района					А.А. Шумов

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОТХОДЫ 2008-2011 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОТХОДЫ 2008-2011 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об организации местного самоуправления» |
| Заказчик Программы | администрация Мариинско-Посадского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел градостроительства и развития общественной инфра-структуры администрации Мариинско-Посадского района, Тер-риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе |
| Цель Программы | предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, улучшение санитарного и экологического состояния территорий, обеспечение благоприятных условий жизни для населения |
| Задачи Программы | организация сбора отходов от населения; внедрение селективного сбора отходов с выделением вторичного сырья; решение вопросов по утилизации опасных отходов; контроль и повышение ответственности исполнителей; экологическое воспитание и образование в области обращения с отходами |
| Срок реализации | 2008-2011 годы |
| Система программных мероприятий | разработка нормативной, проектно-сметной документации; организация сбора отходов от населения; организация селективного сбора отходов; решение вопросов по утилизации опасных отходов ртутьсодержащих, остатков ядохимикатов и пестицидов; экологическое воспитание и образование в области обращения с отходами, привлечение внимания общественности к вопросам обращения отходов и к решению проблем; |
| Основные исполнители | администрация Мариинско-Посадского района, администрации поселений, Территориальный отдел Управления Роспотреб-надзора по ЧР в Цивильском районе, отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры, РАЙСББЖ, Станция по защите растений, предприятия, организации и учреждения; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет -37039,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 18160,0 тыс.рублей, местных бюджетов – 4279,5 тыс.рублей, внебюджетных источников – 14600,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов, направляемых на захоронение на полигон, улучшение санитарного состояния и благоустройства территорий, повышение экологической культуры населения. Возвращение в хозяйственный оборот ценной части ТБО – вторичного сырья |
| Контроль за исполнением Программы | Исполнители представляют информацию в отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры 1 раз в год до 1 февраля. Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры осуществляет общий контроль за реализацией Программы и подготавливает информацию на Собрание депутатов не позднее 1 марта до 2011 года |

Введение

Районная целевая программа «Отходы 2008-2011 годы»  разработана в целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об организации местного самоуправления».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными мероприятиями

Наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности на территории Мариинско-Посадского района, является загрязнение отходами производства и потребления.

Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном от использования одноразовой посуды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.), возрастает сложность состава бытовых отходов. В настоящее время содержание основных компонентов ТБО колеблется в пределах:

- макулатура		-	20 – 40 %

- пищевые отходы	-	25 – 40 %

- пластмасса разная	-	20 – 30 %

- металлолом		-	0,5 – 2 %

- древесные отходы	-	0,3 – 1 %

- стеклобой		-	0,5 – 7 %

- строительные отходы   -            1  -  12 %

На большинстве предприятий района работа по раздельному сбору отходов организована слабо, работа ведется в основном по раздельному сбору опасных отходов (ртутьсодержащие и маслосодержащие отходы), которые направляются на утилизацию в специализированные предприятия, и вторичного сырья  (отходы металлов, бумаги).

Для сокращения объемов отходов направляемых на захоронение на полигон требуется внедрение соответствующих экологически безопасных технологий сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов от населения, а также на  всех предприятиях и организациях.

В связи с закрытием временной городской свалки вблизи микрорайона Коновалово  г. Мариинской Посад сложилась неблагоприятная обстановка с объектом размещения отходов - полигоном ТБО в г. Мариинский Посад. Строительство данного объекта ведется с 1991 года. За это время возведено полотно подъездной дороги, частично дорога защебенена, 2 здания , 2 пожарных резервуара, линия электропередач и  вырыты 3 емкости для сбора ТБО. В настоящее время проект данного полигона устарел и требуется привести его в соответствии с современными нормами. Для пуска в эксплуатацию данного объекта требуется завершение строительства подъездной дороги и проведение работ по гидроизоляции емкостей для складирования ТБО.

Размещение отходов происходит на недостроенном полигоне, а также стихийных несанкционированных свалках на территориях поселений, что оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности на территории Мариинско-Посадского района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия отходов на территории Мариинско-Посадского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: завершение строительства и ввод в эксплуатацию полигона для утилизации ТБО в г. Мариинский Посад  с внедрением более совершенного (безопасного) технологического процесса захоронения;  орга-низация и обустройство мест временного складирования ТБО в сельских поселениях, с последующим вывозом отходов на полигон ТБО, снижение негативного воздействия на окру-жающую среду отходов производства и потребления путем уменьшения объемов отходов на-правляемых на захоронение, включая использование отходов в качестве вторичных источников сырья и предупреждения загрязнения территорий опасными отходами; сохранение и вос-становление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Мариинско-Посадском районе, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных меро-приятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строитель-ного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

Программа реализуется в 2008-2011 годах.

# Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

Раздел 1. Разработка нормативной, проектно-сметной документации.

- разработка и согласование с заинтересованными службами схем санитарной очистки территорий, порядка сбора отходов на территориях поселений, получение лицензий на деятельность с опасными отходами, планов мероприятий по охране окружающей среды;

Раздел 2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию полигона ТБО.

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию полигона ТБО в г. Мариинской Посад; осуществление контроля за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства при эксплуатации и обслуживании полигона ТБО; разработка нормативной технической документации (НТД): регламента, режима работы, инструкции по приему бытовых отходов;

- контроля за качеством и количеством отходов;

- устройство ограждения по периметру территории полигона, озеленение санитарно-защитной зоны, обустройство подъездных путей;

- мониторинг за состоянием окружающей среды в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Раздел 3. Организация сбора отходов от населения

- организация и обустройство площадок для временного хранения ТБО на территории сельских поселений;

- изготовление, замена и установка в достаточном количестве контейнеров для сбора ТБО, урн для мусора на площадях, улицах, парках, садах, остановках и др.;

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах;

- организация сбора ртутьсодержащих отходов от населения;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием и ограждением;

- внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях;

- организация пунктов сбора вторичного сырья  и сбор вторичного сырья от населения.

Раздел 4.Организация селективного сбора отходов на предприятиях и в организациях

- внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях;

- организация пунктов сбора вторичного сырья  и сбор вторичного сырья (в т.ч. и от населения);

Раздел 5. Мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов

- благоустройство и текущий ремонт  скотомогильников;

- проведение сходов граждан, бесед о порядке обращения с биологическими отходами;

- контроль за соблюдением правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Раздел 6. Мероприятия по обращению с отходами ядохимикатов и пестицидов

- оборудование складов, подготовка нормативной документации;

- охрана, содержание, утилизация ядохимикатов с истекшим сроком годности,

- контроль за состоянием складов, хранением отходов ядохимикатов.

# Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 45585,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 18090,0 тыс.рублей, местных бюджетов – 4819,0 тыс.рублей, внебюджетных источников – 22676,2 тыс.рублей

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местного бюджета Мариинско-Посадского района района.

# Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация Мариинско-Посадского района.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в Мариинско-Посадском районе.

Администрация  Марииинско-Посадского района координирует деятельность испол-нителей по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2011 г. представляют в управление сельского хозяйства и продовольствия администрации  Мариинско-Посадского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Собрания депутатов Мариинско-Посадского района  ежегодно не позднее 1 марта до 2011 года.

VI. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов направляемых на захоронение на полигон и  места временного складирования отходов;

- улучшить санитарное состояние и благоустройство территорий;

- повысить экологической культуру, возвратить в хозяйственный оборот ценную часть ТБО – вторичное сырье.

## Индикаторы

ожидаемой эффективности реализации мероприятий Программы

| № пп | Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2008-2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демеркуризация ртутьсо- держащих отходов (увели-чение в %к предыдущему году) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | Не менее 140 (к 2007 г.) |
| 2. | Осуществление селектив-ного сбора ТБО: макула-туры, пластмассы, ветоши (увеличение в % к преды-дущему году) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | Не менее 180 ( к 2007 г.) |
| 3. | Обезвреживание отходов лечебно-профилактичес-ких учреждений (увели-чение в % к предыдуще-му году) | 100 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 180( к 2007 г.) |
| 4. | Количество контейнеров для ТБО на 1 человека (увеличение в % к преды-дущему году) | 100 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 120 |

МЕРОПРИЯТИЯ

районной программы «Отходы»

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Ответственные исполнители | Сроки ре-ализации |  | Источники фи-нансирования |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Разработка нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать схему санитарной очистки тер-ритории, порядок сбора отходов на терри-тории поселения | Адм-ции поселений района | 2008 г. |  | Всего МБ |  | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Получить лицензию на деятельность с опасными отходами | ООО Сундырь»,пред-приятия, организации | 2008г. |  | ВБИ |  | 2 45,0 | 245,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработать и согласовать в ТО Управления Роспотребнадзора в Цивильском районе и администрации района планы мероприятий по охране окружающей среды | Хозяйствующие субъекты | 2008-2011г.г. |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1 разделу: |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ |  | 445,0 - 200,0 245,0 | 445,0 - 200,0 245,0 | - | - | - |  |
| Раздел 2. Ввод в эксплуатацию и благоустройство полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка рабочего поекта строительст-ва полигона ТБО в г. Мариинской Посад | Адм..Мариинско-По-садского р-на, город- ского поселения |  | 2008 г. | Всего МБ |  | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Завершение строительства и ввод в экс-плуатацию полигона ТБО в г. Мариинской Посад | Адм-ции Мариинско- -Посадского района, городского поселения | 2009-2011 г.г. |  | Всего РБ МБ ВБИ |  | 20000,0 18000,0 2000,0 - | - - - - | 12000,0 11000,0 1000,0 - | 6000,0 5500,0 500,0 - | 2000,0 1500,0 500,0 - |  |
| 2.3. | Содержание объекта: Разработать: 1)регламент и режим работы 2)инструкции по приему ТБО, с учетом требований производственной санитарии для работающих на объекте; Обеспечить: 1) контроль за составом по-ступающих отходов; 2) полный учет поступаюих отходов, 3)распределение отходов в работающей час-ти объекта и технологический цикл изоля-ции отходов | Администрации Ма- риинско-Посадского района, Мариинско-Посадского городс-ого поселения, ООО «Сундырь» | 2009-2011 г.г |  | Всего РБ МБ ВБИ |  | 2500,0 - 400,0 2100,0 | - - - - | 1100,0 - 400,0 700,0 | 700,0 - - 700,0 | 700,0 - - 700,0 |  |
| 2.4. | Контроль за соблюдением требований сани-тарного и природоохранного законодательст-ва при эксплуатации и обслуживании поли-гона ТБО | ТО Управления Рос-потребнадзора по ЧР в Цив.р-не,отдел гра-достроительства и развития обществен-ной инфраструктуры | По графику |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ограждения по периметру территории свалки | ООО«Сундырь», адм. Района, городского поселения | 2010 |  | Всего МБ ВБИ |  | 200,0 100,0 100,0 | - | - | - | 200,0 100,0 100,0 |  |
| 2.6. | Озеленение санитарно-защитной зоны | Адм. городского по-селения,ООО «Сун-дырь» | 2009-2010 |  | Всего МБ ВБИ |  | 1,5 0,5 1,0 | - - - | 0,5 - 0,5 | 0,8 0,5 0,3 | 0,2 - 0,2 |  |
| 2.7. | Обустройство контрольно-дезинфицирую-щей установки на выезде | ООО «Сундырь» | 2010 |  | Всего МБ ВБИ |  | 20,0 - 20,0 | - - - | 10,0 - 10,0 | 10,0 - 10,0 |  |  |
| 2.8. | Устройство контрольной скважины для мониторинга за состоянием грунтовых вод | Администрация Ма- риинско-Посадского района | 2010-2011 |  | Всего РБ МИ |  | 50,0 20,0 30,0 | - - - | 30,0 - 30,0 | 20,0 20,0 - | - |  |
| 2.9. | Осмотр территории СЗЗ, прилегающей тер-ритории, подъездной дороги и, в случае их загрязнения, обеспечить тщательную уборку и доставку мусора на карты полигона | ООО Сундырь» | 2008-2011 |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Мониторинг за состоянием окружающей сре-ды: производственный контроль за состояни-ем подземных и поверхностных водных объ-ектов,атмосферного воздуха,почвы в зоне во-зможного неблагоприятного влияния свалки | ООО «Сундырь | 2008-2011 |  | Всего МБ ВБИ |  | 175,0 10,0 165,0 | - - - | 52,0 - 52,0 | 65,0 10,0 55,0 | 58,0 - 58,0 |  |
|  | Итого по 2 разделу: |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ |  | 23046,5 18030,0 2630,5 2386,0 | 100,0 - 100,0 - | 13192,5 11030,0 1400,0 762,5 | 6795,8 5500,0 530,5 765,3 | 2958,2 1500,0 600,0 858,2 |  |
| Раздел 3.Организация сбора отходов от населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление, замена и установка контейнеров для сбора ТБО | ООО «Сундырь»,Адм поселений предприя- тия и организации | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 180,0 70,0 110,0 | 20,0 - 20,0 | 25,0 - 25,0 | 60,0 30,0 30,0 | 75,0 40,0 35,0 |  |
| 3.2. | Заключение договоров на вывоз ТБО с населением | ООО «Сундырь» | Ежегодно |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах | Администрации поселений | 2008-2009 |  |  | Всего МБ ВБИ | 186,0 186,0 - | 66,0 66,0 - | 50,0 50,0 - | 40,0 40,0 - | 30,0 30,0 - |  |
| 3.4. | Устройство контейнерных площадок с твердым покрытием, ограждение | администрации поселений | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 80,0 40,0 40,0 | 20,0 5,0 15,0 | 20,0 5,0 15,0 | 20,0 5,0 15,0 | 20,0 5,0 15,0 |  |
| 3.5 | Обустройство площадок для временного складирования ТБО в сельских поселениях | администрации поселений | 2009-2011 |  |  | Всего МБ | 220,0 220,0 | - - | 80,0 80,0 | 80,0 80,0 | 50,0 50,0 |  |
| 3.6. | Пересчет количества контейнеров в соответ-ствии с фактическим объемом накопления отходов | ООО«Сундырь», адм. Поселений предприя-тия и организации | 2008-2009 |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.6. | При эксплуатации контейнеров: - осуществлять своевременный вывоз отхо-дов,не допускать их гниения и разложения на контейнерных площадках. Предусмотреть сроки хранения в холодное время года (при t -5 и ниже) не более 3-х суток, в теплое время (при t свыше +5) не более 1 суток ; - в летний период предусмотреть промыва-ние и дезинфекцию контейнеров и сборни-ков для отходов (средствами не содержащи-ми хлорактивные вещества) металлические емкости, контейнеры | ООО «Сундырь» | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 1800,0 500,0 1300,0 | 120,0 - 120,0 | 280,0 - 280,0 | 600,0 200,0 400,0 | 800,0 300,0 500,0 |  |
| 3.7. | Благоустроить общественные туалеты, обеспечить чистку и дезинфекцию | Адм-ции поселений Мариинско-Посадс-кого р-на | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 155,0 155,0 - | 34,0 34,0 - | 37,0 37,0 - | 40,0 40,0 - | 44,0 44,0 - |  |
| 3.8. | На площадях, улицах, парках, садах, остановках и др. установить в достаточном количестве урны | Адм-ции поселений Мариинско-Посадс-кого р-на | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 40,0 15,0 25,0 | 10,0 - 10,0 | 10,0 5,0 5,0 | 10,0 5,0 5,0 | 10,0 5,0 5,0 |  |
| 3.9. | Организовать уборку проезжей части улиц подметально-уборочными машинами | Мариинско-Посадс-кое городское посе-ление | По мере необходимости |  |  | Всего МБ ВБИ | 70,0 70,0 - | 16,0 16,0 - | 17,0 17,0 - | 18,0 18,0 - | 19,0 19,0 - |  |
| 3.10 | В период листопада предусмотреть сбор и вывоз опавших листьев на специально от-веденные участки. Не допускать сжигания листьев на территории жилой застройки, скверах, парках | Мариинско-Посадс-кое городское посе-ление, организации и предприятия | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 35,0 35,0 - | 8,0 8,0 - | 8,5 8,5 - | 9,0 9,0 - | 9,5 9,5 - |  |
| 3.11. | Проводить разъяснительную работу и ор-ганизовать население для выполнения меро-приятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест | Адм-ция Маринско-Посадского р-на городское и сельские поселения | 2008-2011 |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Обеспечить проведение обучения специа-листов по организации системы сбора, удаления и вывоза отходов | ООО «Сундырь | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 35,0 - 35,0 | 10,0 - 10,0 | 12,0 - 12,0 | 13,0 - 13,0 |  |  |
|  | Итого по 3 разделу: |  |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 2801,0 - 1291,0 1510,0 | 304,0 - 129,0 175,0 | 539,5 - 202,5 337,0 | 890,0 - 427,0 463,0 | 1057,5 - 502,5 555,0 |  |
| 4. Организация селективного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях:- макулатуры - пластмассы - древесины - нефтепродуктов (отработанные масла) | Предприятия и организации | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 80,0 - 80,0 | 20,0 - 20,0 | 20,0 - 20,0 | 20,0 - 20,0 | 20,0 - 20,0 |  |
| 4.2. | Сбор вторичного сырья от населения: - макулатуры - пластмассы - древесины и др. | Райпо, | 2009-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Адм-ции поселений, райпо, | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 18,0 9,0 9,0 | - | 6,0 3,0 3,0 | 6,0 3,0 3,0 | 6,0 3,0 3,0 |  |
| 4.4. | Стимулирование работы по сбору вторичного сырья | Предприятия и организации | 2009-201 |  |  | Всего МБ ВБИ | 30,0 - 30,0 | - | 10,0 - 10,0 | 10,0 - 10,0 | 10,0 - 10,0 |  |
| 4.5. | Организация работы по сбору ртутьсодержа-щих отходов и утилизации (в т.ч. от насе-ления) | Предприятия и организации, адм-ция района | 2008-2011 |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 160,0 40,0 - 120,0 | 30,0 10,0 - 30,0 | 30,0 10,0 - 30,0 | 30,0 10,0 - 30,0 | 30,0 10,0 - 30,0 |  |
| 4.6. | Накопление и временное хранение промотхо-дов на производственной территории осущес-твлять согласно СанПиН2.1.7.1322-03«Гигие-нические требования к размещению и обез-вреживанию отходов производства и потреб-ления» | Предприятия и организации | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 60,0 - 60,0 | 15,0 - 15,0 | 15,0 - 15,0 | 15,0 - 15,0 | 15,0 - 15,0 |  |
| 4.7. | Уборка закрепленных территорий в соот-ветствии с правилами благоустройства (в т.ч. прилегающих к торговым павильонам) | Предприятия, организации | Постоянно |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Утилизация отходов ЛПУ (лечебно-профи-лактических учреждений) согласно СанПиН 2.1.7.728-99«Правила сбора, хранения и уда-ления отходов ЛПУ» (по степени их эпиде-миологической, токсикологической и радиа-ционной опасности) | Лечебно-профилак-тические учреждения | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 50,0 - 50,0 | 10,0 - 10,0 | 10,0 - 10,0 | 15,0 - 15,0 | 15,0 - 15,0 |  |
| 4.9. | Сбор отходов пластмассы (полиэтилен, полистирол, ПЭТ и др.) |  | 2009-2011 |  |  | Всего ВБИ | 10000,0 10000,0 | - | 6000,0 6000,0 | 3000,0 3000,0 | 1000,0 1000,0 |  |
|  | Итого по 4 разделу: |  |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 10398,0 40,0 9,0 10349,0 | 85,0 10,0 - 75,0 | 6101,0 10,0 3,0 6088,0 | 3106,0 10,0 3,0 3093,0 | 1106,0 10,0 3,0 1093,0 |  |
| Раздел 5. Мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство и текущий ремонт ското-могильников | Администрации поселений | 2008-2011 |  |  | Всего МБ ВБИ | 80,0 80,0 - | 15,0 15,0 - | 20,0 20,0 - | 20,0 20,0 - | 25,0 25,0 - |  |
| 5.2. | Проведение сходов граждан, бесед о порядке обращения с биологическими отходами | Адм-ции поселений, РАЙСББЖ | Ежегодно и по необхо-димости |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Контроль за соблюдением правил сбора, ути-лизации и уничтожения биологических отхо-дов | Адм-ции поселений, РАЙСББЖ | по графику |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 5 разделу: |  |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 80,0 - 80,0 - | 15,0 - 15,0 | 20,0 - 20,0 - | 20,0 - 20,0 - | 25,0 - 25,0 - |  |
| Раздел 6. Мероприятия по обращению с отходами ядохимикатов и пестицидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оборудование складов, подготовка нормативной документации, охрана, содержание | Отдел сельского хо-зяйства, Станция по защите растений, сель хозпредприятия | 2008-2009 |  |  | Всего МБ ВБИ | 65,0 15,0 50,0 | 65,0 15,0 50,0 | - | - | - |  |
| 6.2. | Поиск потребителей на ядохимикаты с истекшим сроком годности | Отдел сельского хо-зяйства, Станция по защите растений, сель хозщпредприятия | 2008 |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Утилизация ядохимикатов | Отдел сельского хо-зяйства, Станция по защите растений, сель хозпредприятия | 2008 |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 204,0 90,0 54,0 60,0 | - | 204,0 90,0 54,0 60,0 | - | - |  |
| 6.4 | Контроль за состоянием складов, хранением отходов ядохимикатов | ТО Управления Рос- потребнадзора по ЧР, отдел градострои-тельства и развития общественной инфра-структуры,Станция по защите растений | ежегодно |  |  | Всего МБ ВБИ | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 6 разделу: |  |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 269,0 90,0 69,0 110,0 | 65,0 - 15,0 50,0 | 204,0 90,0 54,0 60,0 | - | - |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 37039,5 18160,0 4279,5 14600,0 | 1014,0 10,0 459,0 545,0 | 20057,0 11130,0 1679,5 7247,5 | 10811,8 5510,0 980,5 4321,3 | 5146,7 1510,0 1130,5 2506,2 |  |