- О ходе подготовки к отопительному сезону 2011-2012 г.г. в Мариинско-Посадском районе

- Каждый год в период подготовки жилищного фонда к зиме проводится гидравлические испытания сетей теплоснабжения, обязательная промывка внутридомовых систем теплоснабжения, проводятся работы по замене изношенной арматуры, работы по ремонту жилищного фонда.

- По состоянию на 16 августа 2011 г. Управляющими компаниями и ТСЖ выполнены работы:

- - по промывке и прессовке отопительных систем – 65%

- - по замене внутридомовых инженерных сетей – 50%

- - по ремонту кровель – 20%

- - по ремонту дымоходов – 75 %

- Основные ремонтные работы предстоит выполнить в период проведения запланированного капитального ремонта 7 многоквартирных домов.

- Теплоснабжающие организации проводят работы по подготовке котельных к отопительному сезону,  согласно утвержденных планов мероприятий. Готовность котельных к отопительному сезону составляет 70 %.

Серьезной проблемой в районе остается большая задолженность за природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Задолженность образовалась за период отопительного сезона 2010-2011 г.г.по причине систематических неплатежей населения. По состоянию на 16 августа долг составляет 8757,590 тыс.руб., в том числе, ООО «Теплоэнерго» - 3957,590 тыс.руб, ООО «ЭК «Котельная» - 4800,000 тыс.руб. Для решения вопросов по задолженности за коммунальные услуги в Мариинско-Посадском районе создана комиссия с участием правоохранительных органов. Проводится работа по взысканию долгов (преданны дела в суд, составлены судебные иски, выданы требования с предупреждениями о погашении задолженности). Для того, чтобы частично погасить образовавшуюся задолженность, теплоснабжающими организациями ведется работа по привлечению кредитных средств через банки ( ООО «Теплоэнерго» - 1 млн.руб., ООО «ЭК «Котельная» - 2,5 млн.руб.), где администрация Мариинско-Поспдского района выступает гарантом.

В  целях реализации Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.07.2011 г. №302 «Об итогах экономического и социального развития Чувашской Республики» будут продолжены работы по:

- недопущению образования просроченной задолженности муниципальных учреждений за поставленный природный газ и отпущенную электроэнергию;

- повышению собираемости платежей с населения за потребленные энергоресурсы;

- завершению к 15 сентября 2011 г. основных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2011/2012 года;

- завершению к 1 января 2012 г. оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды;

- обеспечению совместно с организациями коммунального комплекса согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Чувашской Республики, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, до представления их в Государственную службу Чувашской  Республики.